Sitio Web para Ferretería Agro Industrial (D FRATELLI)

Cliente: Daniel Pimentel / Diego Pimentel

Desarrollador: Jhon M. Cariaco R.

Fecha: 13/03/2026

1. Descripción General del Proyecto

El cliente requiere el desarrollo de un sitio web completo para una ferretería/agroindustrial, con catálogo de productos, carrito de compras, integración con WhatsApp para pedidos, y panel administrativo para gestionar productos. El sitio no incluirá pagos con tarjeta de crédito, pero sí permitirá que el usuario genere un pedido y lo envíe por WhatsApp o lo deje registrado en el sistema.

2. Objetivos del Sitio Web

- Mostrar catálogo completo de productos agropecuarios, agroindustriales y ferretería.

- Permitir búsqueda y filtrado por categorías.

- Permitir agregar productos al carrito.

- Permitir enviar el pedido vía WhatsApp o registrarlo en el sistema.

- Facilitar la administración del catálogo mediante un panel interno.

- Mejorar la presencia digital del negocio y facilitar la atención al cliente.

3. Alcance del Proyecto

Funcionalidades incluidas:

- Página de inicio con banners, categorías y productos destacados.

- Página de catálogo con filtros y buscador.

- Página de detalle de producto.

- Carrito de compras.

- Envío de pedido por WhatsApp (con resumen del carrito).

- Panel administrativo (CRUD de productos y categorías).

- Gestión de imágenes de productos.

- Página de contacto.

- Página “Sobre nosotros”.

- Diseño responsive para móviles.

- SEO básico.

Funcionalidades NO incluidas:

- Pasarelas de pago (tarjeta, PayPal, etc.).

- Sistema de usuarios para clientes.

- Facturación automática.

- Integraciones externas adicionales.

4. Requerimientos del Cliente

4.1 Información del negocio

- Tipo de productos: ____________________

- Categorías principales: ____________________

- Diferenciadores del negocio: ____________________

4.2 Contenido

- Logo: ¿Lo proporciona el cliente?

- Paleta de colores: ____________________

- Fotografías de productos: ¿Quién las provee?

- Descripciones: ¿Las redacta el cliente o el desarrollador?

4.3 Diseño

- Estilo deseado: moderno / rústico / minimalista / corporativo

- Referencias de sitios que le gustan: ____________________

4.4 Funcionalidades específicas

- ¿Desea mostrar precios? Sí / No

- ¿Desea mostrar stock? Sí / No

- ¿Desea que el cliente pueda enviar pedidos por WhatsApp? Sí

- ¿Desea panel administrativo? Sí

5. Arquitectura del Sitio (Mapa del Sitio)

- Inicio

- Productos

- Categorías

- Detalle de producto

- Carrito

- Enviar pedido (WhatsApp)

- Sobre nosotros

- Contacto

- Panel administrativo

  - Productos

  - Categorías

  - Configuración